TreasuryMS

แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

System Improvement & Enhancement Plan

| เตรียมโดย Chirayut · CS Treasury Team | อัปเดต 12 มิถุนายน 2569 |
| --- | --- |

| 🔴 Critical 3 รายการ | 🟡 Medium 6 รายการ | 🔵 Feature 5 รายการ | ⏱ Timeline 8 สัปดาห์ |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. บริบทและเป้าหมาย

TreasuryMS เป็นระบบบริหารจัดการกองกลางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาด้วย Next.js 15 + Supabase + LINE OAuth โดยระบบหลักพร้อมใช้งานแล้วประมาณ 75% เอกสารนี้กำหนดแผนการปรับปรุงที่จำเป็นก่อนเปิดใช้งานจริง

## 1.1 สถานะปัจจุบัน

| หมวด | รายละเอียด | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| Authentication | LINE OAuth + Magic-link PKCE flow | ✅ เสร็จ |
| Student Pages | Dashboard, Upload, History, Transparency | ✅ เสร็จ |
| Admin Pages | Overview, Payments, Students, Reports, Audit | ✅ เสร็จ |
| OCR / Thunder API | Auto-approve slip + duplicate detection | ✅ เสร็จ |
| RLS บน DB | มีเฉพาะ payment_credits — ขาด users, payments | ⚠️ บางส่วน |
| Rate Limiting | ยังไม่มี | ❌ ยังไม่มี |
| Production Deploy | รอ manual steps บน Vercel + Supabase | ⏳ รอดำเนินการ |

## 1.2 เป้าหมายของแผนนี้

- แก้ไขปัญหา Critical ด้านความปลอดภัย (RLS, middleware, rate limit) ก่อน go-live

- ปรับปรุงความเสถียรและ UX ในส่วนที่ขาด

- เพิ่ม feature ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริงในสาขา

- กำหนด timeline และ priority ที่ชัดเจนสำหรับทีมพัฒนา

# 2. รายการปรับปรุงทั้งหมด

🔴 Phase 1 — Critical Security Fixes (สัปดาห์ที่ 1–2)

| # | รายการ | Priority | Scope | Effort | Phase | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพิ่ม RLS บน users, payments, expenses ENABLE ROW LEVEL SECURITY + policies ที่ครบถ้วน | Critical | supabase_schema.sql + migration SQL | ต่ำ | Ph.1 | ต้องทำก่อนทุกอย่าง |
| 2 | Middleware role-based routing Guard /admin/* route จาก student role | Critical | middleware.ts | ต่ำ | Ph.1 | Defense-in-depth |
| 3 | รวม schema + migration เป็น master SQL ป้องกัน column tier หาย + deploy ปลอดภัย | Critical | supabase_schema.sql + migration SQL | ต่ำ | Ph.1 | ทำครั้งเดียวจบ |

🟡 Phase 2 — Stability & Hardening (สัปดาห์ที่ 3–5)

| # | รายการ | Priority | Scope | Effort | Phase | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Rate Limiting บน API routes /api/payments/upload, /api/auth/bind, /api/notify | Medium | lib/rate-limit.ts + API routes | กลาง | Ph.2 | ใช้ Upstash Redis |
| 5 | Unique constraint (user_id, week) บน payments กัน race condition ส่งสลิปซ้ำงวดเดียวกัน | Medium | migration SQL | ต่ำ | Ph.2 | 1 บรรทัด SQL |
| 6 | Soft Delete + System Reset ที่ปลอดภัย archive table + confirm dialog + export ก่อน reset | Medium | DB schema + admin/settings page | กลาง | Ph.2 | สำคัญมาก |
| 7 | Error Boundary + Global Error Handler React error boundary + error.tsx ทุก route group | Medium | components/ + app/(admin)/ + app/(student)/ | ต่ำ | Ph.2 | Next.js 15 built-in |
| 8 | Storage Cleanup Policy ลบไฟล์ reject ออก Supabase Storage อัตโนมัติ | Medium | api/payments/verify + Storage bucket | ต่ำ | Ph.2 | ลด storage cost |
| 9 | audit_logs — System Actor + Actor FK actor_id NOT NULL + sentinel 'system' user | Medium | supabase_schema.sql + lib/audit.ts | ต่ำ | Ph.2 | Compliance |

🔵 Phase 3 — Feature Enhancements (สัปดาห์ที่ 6–8)

| # | รายการ | Priority | Scope | Effort | Phase | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Dashboard: Deadline Countdown + Progress เพิ่ม countdown bar + ยอดที่รับแล้วเทียบ target | Feature | student/dashboard/page.tsx | กลาง | Ph.3 | UX ดีขึ้นมาก |
| 11 | Term Summary Page ก่อน Reset สรุปยอดรับ-จ่าย balance + export PDF ก่อนล้างข้อมูล | Feature | admin/settings/page.tsx + api/reports | สูง | Ph.3 | ป้องกันข้อมูลหาย |
| 12 | Notification Bell ใน UI Bell icon + dropdown list จาก table notifications | Feature | components/layout/Topbar.tsx | กลาง | Ph.3 | ใช้ DB ที่มีอยู่แล้ว |
| 13 | Credit: Bulk Forgive + repaid_via FK admin bulk action + link credit กับ payment ที่ชำระแล้ว | Feature | admin/payments + api/credits | กลาง | Ph.3 | Audit trail |
| 14 | Health Check Endpoint /api/health — check Supabase, LINE, Thunder API | Feature | app/api/health/route.ts | ต่ำ | Ph.3 | Monitoring |

# 3. Timeline (Gantt Chart)

● = ดำเนินการหลัก  ◐ = ต่อเนื่อง/review  ○ = ทดสอบ/buffer

| งาน / สัปดาห์ | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RLS บน tables หลัก | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Middleware role guard | ● | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 3. รวม master SQL schema | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| — Deploy Phase 1 ✓ |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rate Limiting |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 5. Unique constraint |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 6. Soft Delete + Reset UX |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| 7. Error Boundary |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 8. Storage Cleanup |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 9. Audit Actor |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| — Deploy Phase 2 ✓ |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 10. Dashboard Countdown |  |  |  |  |  | ● | ◐ |  |
| 11. Term Summary Page |  |  |  |  |  | ● | ● | ○ |
| 12. Notification Bell |  |  |  |  |  |  | ● | ○ |
| 13. Credit Bulk Actions |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 14. Health Check |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| — Deploy Phase 3 ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ● |

| Phase 1: สัปดาห์ 1–2 | Phase 2: สัปดาห์ 3–5 | Phase 3: สัปดาห์ 6–8 | ทั้งหมด: 8 สัปดาห์ |
| --- | --- | --- | --- |

# 4. รายละเอียดเทคนิคสำคัญ

## 4.1 RLS SQL — เพิ่มใน supabase_schema.sql

SQL ต่อไปนี้ต้องรันบน Supabase SQL Editor ก่อน deploy:

-- Enable RLS

ALTER TABLE public.users ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE public.payments ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE public.expenses ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Users: เห็นเฉพาะตัวเอง

CREATE POLICY "student_own" ON public.users

FOR SELECT USING (id = auth.uid());

-- Payments: student เห็นของตัวเอง, admin เห็นทั้งหมด

CREATE POLICY "payments_select" ON public.payments FOR SELECT

USING (user_id = auth.uid() OR

EXISTS(SELECT 1 FROM users u WHERE u.id=auth.uid()

AND u.role IN ('admin','treasurer')));

## 4.2 Middleware — Role Guard

เพิ่มใน middleware.ts หลัง updateSession():

const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

if (request.nextUrl.pathname.startsWith('/admin')) {

const { data: profile } = await supabase

.from('users').select('role').eq('id',user?.id).single();

if (!['admin','treasurer'].includes(profile?.role))

return NextResponse.redirect(new URL('/student/dashboard', request.url));

}

## 4.3 Rate Limiting — Upstash Redis

- ติดตั้ง: npm install @upstash/ratelimit @upstash/redis

- สร้าง lib/rate-limit.ts ด้วย sliding window 10 req/min สำหรับ upload, 5 req/5min สำหรับ bind

- เพิ่ม UPSTASH_REDIS_REST_URL + UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN ใน .env.local

- กรณีไม่ต้องการ Redis: ใช้ in-memory Map + timestamp check สำหรับ development

## 4.4 Unique Constraint บน payments

ALTER TABLE public.payments

ADD CONSTRAINT uq_payment_user_week UNIQUE (user_id, week);

# 5. การประเมินความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | มาตรการบรรเทา |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase Migration ทำให้ข้อมูล production เสียหาย | ต่ำ | สูง | ทำ backup full export ก่อนรัน migration ทุกครั้ง ทดสอบบน staging branch ก่อน |
| Thunder OCR API quota หมด ช่วง peak | กลาง | กลาง | เพิ่ม rate limit 10 req/min ต่อ IP + fallback pending mode ถ้า quota ใกล้หมด |
| LINE OAuth token expire ทำให้ user logout ทุกคน | กลาง | สูง | ตรวจสอบ token refresh logic ใน lib/line.ts + เพิ่ม error handling ที่ชัดเจน |
| Vercel build ล้มเหลวหลัง merge | ต่ำ | กลาง | เพิ่ม GitHub Actions CI: build + lint ก่อน merge ทุก PR |
| นักศึกษา upload ไฟล์ขนาดใหญ่มาก | กลาง | ต่ำ | Storage RLS policy จำกัด 5MB/slip อยู่แล้ว ตรวจสอบว่า enforce จริง |

# 6. Acceptance Criteria ก่อน Go-Live

| # | เกณฑ์ | วิธีทดสอบ | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Student ไม่สามารถ query ข้อมูลนักศึกษาคนอื่นได้ผ่าน anon key | Supabase Table Editor + Postman | Ph.1 |
| 2 | Student เข้า /admin URL ถูก redirect กลับ dashboard | Browser test ด้วย student account | Ph.1 |
| 3 | Upload API คืน 429 เมื่อส่งเกิน 10 ครั้งต่อนาที | Artillery / k6 load test | Ph.2 |
| 4 | ส่งสลิปซ้ำงวดเดิม ระบบ reject ด้วย unique constraint | Postman concurrent request | Ph.2 |
| 5 | Reset ระบบแสดง summary + export ก่อน และยืนยัน 2 ครั้ง | Manual test บน staging | Ph.3 |
| 6 | /api/health คืน 200 พร้อม status ของ Supabase, LINE, Thunder | curl / browser | Ph.3 |

# 7. Quick Wins — ทำได้ภายใน 1 วัน

| งาน | เวลาโดยประมาณ |
| --- | --- |
| UNIQUE constraint บน payments (user_id, week) | 5 นาที (1 บรรทัด SQL) |
| เพิ่ม RLS บน users + payments + expenses | 30 นาที |
| middleware.ts role guard | 1 ชั่วโมง |
| error.tsx ใน (student) + (admin) route groups | 1 ชั่วโมง |
| /api/health endpoint | 2 ชั่วโมง |
| Storage: ลบไฟล์ reject ใน /api/payments/verify | 2 ชั่วโมง |

เอกสารนี้จัดทำโดยระบบ AI ตรวจสอบโดย Chirayut · เวอร์ชัน 1.0 · 12 มิถุนายน 2569